|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **원대호** | **3주차** | **4주차** | **5주차** | **6주차** | **7주차** | **8주차** | **9주차** | **10주차** | **11주차** | **12주차** | **13주차** | **14주차** | **15주차** |
| **로그인 페이지 및 회원가입 페이지 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고매칭 서비스 페이지 레이아웃 구성** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고매칭 서비스 페이지 기능구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고뿌리기 레이아웃 구성** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고뿌리기 기능 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **메인페이지 디자인 삽입 및 반응형 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고매칭 페이지 디자인 삽입 및 반응형 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고 뿌리기 페이지 디자인 삽입 및 반응형 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이성훈** | **3주차** | **4주차** | **5주차** | **6주차** | **7주차** | **8주차** | **9주차** | **10주차** | **11주차** | **12주차** | **13주차** | **14주차** | **15주차** |
| **로그인 페이지 및 회원가입 페이지 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **마이페이지 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **마이페이지 기능 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고줍기 서비스 페이지 레이아웃 구성** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고줍기 서비스 페이지기능 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MyPage 디자인 삽입 및 반응형 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고줍기 페이지 디자인 삽입 및 반응형 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **회원가입, 로그인 페이지 디자인 삽입 및 반응형 구현** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **서은기** | **3주차** | **4주차** | **5주차** | **6주차** | **7주차** | **8주차** | **9주차** | **10주차** | **11주차** | **12주차** | **13주차** | **14주차** | **15주차** |
| **로그인, 회원가입 DB 설계 및 연동** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **마이페이지 DB 연동** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SNS 회원가입 DB설계 및 API 서비스(js) 구동 확인** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SNS 회원가입 API**  **(js -> rest api 교체)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고 매칭 페이지 DB 설계 및 연동** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **쪽지 기능 구현(DB설계, 연동 포함)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **광고 줍기 DB 설계 및 연동** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **파일 업로드 방식 교체** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DB 보안문제 해결 및 보완** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |